柳州职业技术学院语音室和机房等拆、搬迁承包商招标公告

| 项目 | 数量 | 合计金额（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音室和机房等拆、搬迁 | 1批 |  |  |
| 总报价（大写）： 元 完成时间： 天 |  |  |  |

报价承包商：______________   项目负责人：_____________  电话：________

注1：语音室和机房等拆、搬迁内容和要求

| 项目 | 基本要求 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| NJ2-501语音室拆迁 | - 拆28张（56座位）语音桌和1张教师控制桌，桌子成型； - 拆出相关线材； - 搬28张语音桌、1张教师控制桌、相关线材及设备到食堂夹层2楼教室存放（相距400米左右）； - 56张折椅除锈刷漆。 | 8月5日完成 | - 音箱、功放、椅子不搬； - 56张折椅除锈刷漆在8月15日前完成。 |
| NJ2-505语音室拆迁 | - 拆28张（56座位）语音桌和1张教师控制桌，桌子成型； - 拆出相关线材； - 搬28张语音桌、1张教师控制桌、相关线材及设备到食堂夹层2楼教室存放（相距400米左右）； - 56张折椅除锈刷漆。 | 8月5日完成 | - 音箱、功放、椅子不搬； - 56张折椅除锈刷漆在8月15日前完成。 |
| 竞择楼607语音室搬迁 | - 拆28张（56座位）语音桌和1张教师控制台，桌子成型并可安装使用； - 拆出相关线材并可安装使用，做好对应标识； - 搬28张语音桌、1张教师控制台、相关线材及设备到NJ2-501语音室（相距5000米左右）后，安装调试并可用； - 安装投影机和幕布，并与教师机等连接可用。 | 8月12日完成 | 1、8月7日完成搬出； 2、凳子不搬。 |
| 竞择楼608语音室搬迁 | - 拆28张（56座位）语音桌和1张教师控制桌，桌子成型并可安装使用； - 拆出相关线材并可安装使用，做好对应标识； - 搬28张语音桌、1张教师控制桌、相关线材及设备到NJ2-505语音室（相距5000米左右）后，安装调试并可用； - 安装投影机和幕布，并与教师机等连接可用。 | 8月12日完成 | 1、8月7日完成搬出； 2、凳子不搬。 |
| 图书馆902机房的搬迁 | - 拆出30张左右电脑桌及60台左右电脑主机和键盘鼠标； - 拆出电源插座和网线在原地，并可在原地安装使用； 搬出30张左右电脑桌到指定地方，搬出60台左右电脑主机和键盘鼠标到图书馆901仓库。 | 8月15日完成 | 显示器和凳子不搬 |
| 图书馆阅览桌椅的搬迁 | 把图书馆5楼空旷阅览室的14张桌和84张椅子搬到图书馆一楼大厅空旷处并摆好。 | 8月7日完成 |  |
| 天工楼303机房搬迁（60学生位） | - 拆卸机房内所有设备（不含空调，有投影机）； - 电脑桌搬到图书馆5楼空旷阅览室处，凳子搬到图书馆604室，显示器搬到图书馆604室； - 在图书馆5楼空旷阅览室处进行63个点的综合布线； - 在图书馆604-1安装投影机及幕布； - 原来房间内的线材给管理员处理。 | 8月22日完成 | - 电脑主机和键盘鼠标不搬 - 63个点的综合布线用新材料 |
| 天工楼304机房搬迁（60学生位） | - 拆卸机房内所有设备（不含空调，有投影机）； - 电脑桌搬到图书馆902室，凳子搬到图书馆604室，电脑主机和键盘鼠标搬到图书馆902室，显示器搬到图书馆604室； - 在图书馆604-2安装投影机及幕布； - 在902室安装电脑桌、电源插座、网线、电脑并调试好； - 原来房间内的线材给管理员处理。 | 8月22日完成 |  |
| 图书馆604电子阅览室计算机搬迁 | 1、63台计算机、凳子及设备和3张电脑桌拆、搬迁到图书馆5楼空旷阅览室处并安装调试好； 2、30台计算机拆、搬迁到图书馆5楼社会科学书库里并安装调试好； 3、进行24个点的综合布线；对原来100个点进行调整，每间为60个学生座位点。 | 8月22日完成 | - 空旷阅览室处综合布线完成后进行 2、24个点的综合布线用新材料 3、原来桌子不动。 |

注2：基本要求

1、资质要求：报价承包商应为国内注册的具备法人资格的提供商。

2、报价包含人工费、税费等一切本项目相关费用。

3、承包商应自行负责其员工的安全，并保证相关项目中的设备保持原来完好无损状态（处理前发现已损坏的应及时通知本招标单位）。

4、投标文件包括本招标公告（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

本价格为最终报价，本招标公告填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处帖封条加盖公章，于2010年_8月2日15：30-16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处105室，逾期无效。

联系人：蒋老师          联系电话：13877237492

柳州职业技术学院

2010年 7 月26日